辽宁省高速公路运营管理有限责任公司

京哈高速公路绥中（冀辽界）至盘锦段改扩建工程智慧高速机电工程设计施工总承包项目

测试方案

XXX系统

| 编制单位： | Xxxx |
| --- | --- |
| 审核单位： | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司指挥调度中心 |
| 批准单位： | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 |

目录

一、 引言	1

1.1. 目的	1

1.2. 背景	1

1.3. 范围	1

1.4. 测试参考文档	1

1.5. 测试提交文档	2

二、 测试进度	3

2.1. 整体进度	3

2.2. 实施任务和时间人员安排	3

三、 环境要求	4

3.1. 硬件环境	4

3.2. 软件测试环境	4

3.3. 测试工具	4

四、 测试方法	5

4.1. 功能测试	5

4.2. 接口测试	5

4.3. 集成测试	5

4.4. 用户界面测试	6

4.5. 性能测试	6

4.6. 回归测试	7

4.7. 负载测试	7

4.8. 安全测试	8

五、 测试项通过标准	9

六、 质量目标	10

七、 风险和应急	11

八、 缺陷严重度描述	12

引言

目的

简述本计划的目标，旨在说明各种测试阶段任务、人员分配和时间安排、工作规范等。

测试计划在策略和方法的高度说明如何计划、组织和管理测试项目。测试计划包含足够的信息使测试人员明白项目需要做什么是如何运作的。

背景

[对测试对象（构件、应用程序、系统等）及其目标进行简要说明。需要包括的信息有：主要的功能和性能、项目的简史。]

范围

| 模块名称 | 功能名称 |
| --- | --- |

测试参考文档

下表列出了制定测试计划时所使用的文档，并标明了各文档的可用性：

| 文档 （版本/日期） | 已创建或可用 | 已被接收或已经过复审 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析报告 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 软件需求定义 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 软件系统分析 （STD,DFD,CFD,DD） | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 软件概要设计 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 软件详细设计 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 软件测试需求 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 模块开发手册 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |
| 测试时间表及人员安排 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  |

注：根据具体业务场景的需要，对该部分内容进行删减。

测试提交文档

| 文档说明 | 作者 | 文档位置 |
| --- | --- | --- |
| 《测试计划》 |  |  |
| 《测试用例》 |  |  |
| 《测试报告》 |  |  |

测试进度

整体进度

| 测试阶段 | 开始时间 | 完成时间 | 测试人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定测试计划 |  |  |  |
| 需求Review |  |  |  |
| 设计Review |  |  |  |
| 设计测试用例 |  |  |  |
| 测试环境准备 |  |  |  |
| 测试实施 |  |  |  |
| 功能测试 |  |  |  |
| 集成测试 |  |  |  |
| 性能测试 |  |  |  |
| 系统测试 |  |  |  |
| 验收测试 |  |  |  |

注：根据具体业务场景的需要，对该部分内容进行删减。

实施任务和时间人员安排

| 测试功能点 | 开始时间 | 完成时间 | 测试人员 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境要求

硬件环境

| 机型（配置） | 操作系统 | 用途及特殊说明 | 软件及版本 | 预计空间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

软件测试环境

| 软件需求 | 用途 |
| --- | --- |

测试工具

| 用途 | 工具 | 生产厂商/自产 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |

测试方法

功能测试

| 测试目标 | 增删改查，导入导出功能能正常使用且完整。 |
| --- | --- |
| 测试范围： | 全局数据管理、基础设施类型管理、机电设备运维系统升级、大屏管理。 |
| 技术： | 利用有效的和无效的数据来执行各个用例、用例流或功能，以核实以下内容： 在使用有效数据时得到预期的结果。 在使用无效数据时显示相应的错误消息或警告消息。 |
| 开始标准： | 开发冒测用例执行完毕可以提测。 |
| 完成标准： | 用例通过率达到100% |
| 测试重点和优先级： | 主功能全部跑通 |
| 需考虑的特殊事项： | 需求文档的准确性 |

接口测试

| 测试目标 | 确保接口调用的正确性。 |
| --- | --- |
| 测试范围： | 后端提供给前端的部分功能接口 |
| 技术： | Postman |
| 开始标准： | 开发冒测用例执行完毕提测，可以准备接口测试。 |
| 完成标准： | 接口测试用例覆盖率100%。 |
| 测试重点和优先级： | 测试重点：组织控制器、线路管理控制器和路段管理控制器。 |
| 需考虑的特殊事项： | 后端如果没有返回数据给前端，前端返回500错误，此错误为业务异常错误码。其它错误码：401未登录、403无权限、404路径不存在、405请求方法不正确、415参数传递异常。 |

集成测试

| 测试目标 | 路段管理模块和其他相关联模块的一致性 |
| --- | --- |
| 测试范围： | 路段管理依赖线路管理，组织机构管理 被桥梁管理，隧道管理，涵洞管理，变电房管理等依赖 测试数据的一致性 |
| 技术： | 如果被引用的数据被删除，给出错误提示 |
| 开始标准： | 创建一条路段的数据依赖组织机构和线路并且被桥梁等模块引用 |
| 完成标准： | 在被引入的模块和路段模块做删除操作，被引用数据 不可以删除 |
| 测试重点和优先级： | 在引入的线路和组织机构上做删除操作，不可删除 在桥梁等模块引用这条路段信息，这条路段信息不可以删除 |
| 需考虑的特殊事项： | 暂无 |

用户界面测试

| 测试目标 | 核实以下内容： 通过测试进行的浏览可正确反映业务的功能和需求，这种浏览包括窗口与窗口之间、字段与字段之间的浏览，以及各种访问方法（Tab键、鼠标移动、和快捷键）的使用 窗口的对象和特征（例如，菜单、大小、位置、状态和中心）都符合标准。 |
| --- | --- |
| 测试范围： | 全局数据管理 |
| 技术： | 为每个窗口创建或修改测试，以核实各个应用程序窗口和对象都可正确地进行浏览，并处于正常的对象状态。 |
| 开始标准： | 前端开发功能完成，冒测用例执行完毕可以提测 |
| 完成标准： | 用户界面的风格可满足用户需求，文字准确、页面美观、文字与图片组合完美、操作友好 |
| 测试重点和优先级： | 优先级：客户需求>可视性>操作友好>页面美观 |
| 需考虑的特殊事项： | 并不是所有定制或第三方对象的特征都可访问。 |

性能测试

| 测试目标 | 20-30人同时访问 |
| --- | --- |
| 测试范围： | 全局 |
| 技术： | 使用jmeter模拟用户峰值访问查询。 |
| 开始标准： | 系统功能已经完备或者已经趋于完备，有可以比较的测试结果或者运营数据。 |
| 完成标准： | 根据需求和预期，性能测试应达到一定的性能指标，响应时间、吞吐量、并发用户数。 |
| 测试重点和优先级： | 页面访问>查询 |
| 需考虑的特殊事项： | 暂无 |

回归测试

| 测试目标 | 回归测试的目的就是检查开发人员在修复已有的BUG时是否又导致了新的BUG |
| --- | --- |
| 测试范围 | 以发现的BUG，与之关联的功能 |
| 技术 | 一般用黑盒测试技术来测试软件的高级需求 可以采用非功能测试来检查系统的扩展是否影响了性能 测试与其他系统间互操作性和兼容性问题 错误推测法在回归测试中非常重要 |
| 开始标准 | 确定测试目标和范围 准备回归测试所需的工具和数据集 |
| 完成标准 | 完成所有回归测试 根据回归测试结果确定是否需要进一步修复 |
| 测试重点和优先级 | 重点在于验证修复后的代码是否引入了新的bug |
| 需考虑的特殊事项 | 在进行回归测试前，确定系统已经进行了单元测试、集成测试等常规测试 根据实际情况调整回归测试的选择和执行顺序，以提高测试效率和效果 |

负载测试

| 测试目标 | 评估系统在高负载下的性能和响应时间 检测系统在超负荷情况下的稳定性和容错能力 找出系统的瓶颈和潜在的性能问题 |
| --- | --- |
| 测试范围： | 全局 |
| 技术： | 使用负载生成器模拟用户请求 使用监控工具收集系统性能指标 使用日志分析工具来监控和分析系统日志 |
| 开始标准： | 确认测试目标和范围 准备负载生成器和监控工具 设定初始负载级别和增长速率 |
| 完成标准： | 达到设定的最大负载级别 收集和分析所有性能数据 完成所有发现的问题的修复和验证 |
| 测试重点和优先级： | 高并发下的系统响应时间 系统在逐渐增加负载时的稳定性 在不同负载情况下的资源利用率 |
| 需考虑的特殊事项： | 在进行负载测试之前，确保系统已经经过了单元测试和集成测试 根据实际情况调整负载生成器的参数 在测试过程中。密切关注系统的性能指标和日志 |

安全测试

| 测试目标 | 应用程序级别的安全性：[核实Actor只能访问其所属用户类型已被授权访问的那些功能或数据。] 系统级别的安全性：[核实只有具备系统和应用程序访问权限的Actor才能访问系统和应用程序。] |
| --- | --- |
| 测试范围： |  |
| 技术： | 应用程序级别的安全性：[确定并列出各用户类型及其被授权访问的功能或数据。] [为各用户类型创建测试，并通过创建各用户类型所特有的事务来核实其权限。] 修改用户类型并为相同的用户重新运行测试。对于每种用户类型，确保正确地提供或拒绝了这些附加的功能或数据。 系统级别的访问：[请参见以下的“需考虑的特殊事项”。] |
| 开始标准： |  |
| 完成标准： | [各种已知的Actor类型都可访问相应的功能或数据，而且所有事务都按照预期的方式运行，并在先前的应用程序功能测试中运行了所有的事务。] |
| 测试重点和优先级： |  |
| 需考虑的特殊事项： | [必须与相应的网络或系统管理员一直对系统访问权进行检查和讨论。由于此测试可能是网络管理可系统管理的职能，可能会不需要执行此测试。] |

测试项通过标准

- 功能性通过标准：所有主要功能和特性都已经实现，并且通过了单元测试和集成测试的验证

- 性能通过标准：系统在处理大量数据或高并发请求时，性能稳定，响应时间、吞吐量等关键指标满足用户需求

- 兼容性通过标准：系统在多种操作系统、浏览器和数据库等环境下都能够正常运行，没有明显的兼容问题

- 安全性通过标准：系统具备足够的安全措施，通过了安全测试的验证，确保用户数据的安全

- 可靠性通过标准：系统经过长时间稳定运行测试，没有出现频繁的故障或错误，能够满足用户的可靠性需求

质量目标

| 测试质量目标 | 确认者（如需说明） |
| --- | --- |
| 所有的测试用例已经执行过 |  |
| 所有的重要等级的Bug已经解决并由测试验证 |  |
| 每一部分的测试已经被Test Lead确认完成 |  |
| 重要的功能不允许有等级为1/2的Bug |  |
| 轻量的功能允许有少量2/3等级的错误 |  |
| 发现错误等级为1/2/3的Bug的速率正在下降并接近0 |  |
| 在最后的三天内没有发现错误等级为1/2/3类的Bug |  |

风险和应急

在测试计划执行过程中，可能存在以下因素影响计划的按时完成：

1.时间紧迫，任务繁重。

2.测试人员对的熟悉进度慢。

3.测试人员对被测试产品不够熟悉，对测试工具的使用熟悉程序不够。

4.被测试产品存在重大错误，以致于测试无法继续。

5.测试人员获取的需求与开发人员产生分歧。

6.测试人员与开发人员的协调与沟通。

应急措施：

1.通过适当加班来保证计划的按时完成

2.增加测试人员对被测产品的了解，可以通过培训、阅读文档、参加会议等方式来提高测试人员的产品知识。

3.提供更好的测试工具和培训，以提高测试人员对测试工具的使用熟练度。

4.建立有效的沟通渠道，包括定期会议、邮件、即时通讯工具等，以便于测试人员和开发人员之间能够及时沟通和协调。

5.确保测试人员和开发人员对需求的理解一致，可通过需求评审、需求确认等方式来达到一致。

6.在测试过程中，及时发现和解决问题，避免问题扩大化，可通过定期的测试报告、问题跟踪系统等方式来实现。

缺陷严重度描述

| 问题严重程度 | 描述 |
| --- | --- |
| P0 | 核心功能无法进行（如：无法新建，无法正常进入界面等） |
| P1 | 用户的正常功能无法使用 |
| P2 | 不影响功能，但对用户有明显体验性的问题 |
| P3 | UI展示问题 |